Planificacion

- Módulo 1 — Login con Roles (Story Points: 2)

  - Autenticación con usuario y contraseña

  - Determinación automática del rol al ingresar (Admin, Técnico, Recepción)

  - Restricción de acceso a funcionalidades según el rol

- Módulo 2 — Registro de Clientes y Equipos (Story Points: 3)

  - Registro de datos del cliente (nombre, contacto, saldo)

  - Registro del equipo: tipo, marca, modelo, problema reportado

  - Historial técnico del equipo — todas las reparaciones anteriores quedan guardadas

- Módulo 3 — Gestión de Stock (Story Points: 5)

  - Alta, modificación y consulta de repuestos e insumos por categoría

  - Descuento automático del stock al registrar una reparación

  - Indicadores visuales y alertas cuando un repuesto está por agotarse

- Módulo 4 — Foto del Equipo al Ingreso y Egreso (Story Points: 5)

  - Captura y almacenamiento de fotos del estado del equipo al ingresar y al entregar

  - Protege al negocio de reclamos por daños preexistentes

  - Archivos guardados en el servidor local con ruta almacenada en la base de datos (MySQL)

- Módulo 5 — Facturación, Notificaciones y Comprobante Digital (Story Points: 8)

  - Generación de comprobante en PDF con folio/código único de seguimiento

  - Envío automático de notificaciones y comprobantes por correo electrónico (Gmail SMTP)

  - Posibilidad de imprimir o descargar la orden/factura

  - El código único es la llave para el seguimiento externo y la garantía digital

- Módulo 6 — Garantía Digital con QR e Infraestructura Ngrok (Story Points: 8)

  - Código QR generado automáticamente e impreso en el comprobante

  - Configuración de túnel seguro HTTPS mediante Ngrok para permitir el escaneo público desde dispositivos móviles

  - Redirección a la página pública con días de validez, estado actual y términos de garantía

- Módulo 7 — Sitio Web Promocional con Seguimiento (Story Points: 8)

  - Historia del negocio, equipo de trabajo, catálogo de servicios, redes sociales y WhatsApp

  - Formulario de contacto directo

  - Módulo de consulta pública para seguimiento de reparación mediante código único (diseño responsive)

- Módulo 8 — Lista de Prioridades (Story Points: 13)

  - Asignación de nivel de prioridad por orden de reparación (urgente, normal, baja)

  - Algoritmo de ordenamiento automático según urgencia, complejidad y fecha de ingreso

  - El técnico visualiza en todo momento la cola de trabajo jerarquizada

- Módulo 9 — Panel de Rentabilidad + Ranking (Story Points: 13)

  - Ranking de reparaciones más frecuentes

  - Cruce de datos en tiempo real (SQL): costo del repuesto vs. precio cobrado = rentabilidad real

  - Gráficos interactivos con Chart.js y exportación de métricas a PDF

Sprint 1: Relevamiento y Planificación (Marzo - Abril)

- Objetivo: Definición del alcance, levantamiento de requerimientos y arquitectura del sistema.

- Hitos:

  - Aprobación de Anteproyecto y Pitch.

  - Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales (65 SP totales).

  - Diseño de diagramas de entidad-relación (ER) y casos de uso.

Sprint 2: Prototipado e Interfaces de Usuario (Junio - Julio)

- Objetivo: Construcción de las interfaces gráficas responsive y maquetado estático.

- Tiempo estimado: 4 a 5 semanas.

- Tareas y Módulos:

  - Configuración Inicial: Creación del repositorio Git, definición de la estructura del proyecto y estilos base.

  - Módulo 7 (8 SP): Diseño y desarrollo completo del Sitio Web Promocional (Landing page, contacto y sección de seguimiento). (Estimación: 1.5 a 2 semanas)

  - Módulos 1, 2 y 3 (10 SP): Maquetado estático de la Web App (Login, Ficha de Clientes, Equipos y Gestión de Inventario). (Estimación: 2 semanas)

  - Módulo 9 (Parcial): Maquetado del Dashboard de Rentabilidad integrando la librería Chart.js con datos de prueba. (Estimación: 1.5 semanas)

- Entregable Sprint 2: Prototipo navegable de alta fidelidad y Sitio Web Promocional finalizado.

Sprint 3: Arquitectura Backend e Integración de Datos (Agosto - Septiembre)

- Objetivo: Implementación del motor de base de datos MySQL, lógica de negocio con Laravel y persistencia de información.

- Tiempo estimado: 5 a 6 semanas.

- Tareas y Módulos:

  - Backend & Módulo 1 (2 SP): Migraciones en MySQL, configuración de entorno, autenticación segura y restricción por roles (Admin, Técnico, Recepción). (Estimación: 2.5 semanas)

  - Módulos 2 y 3 (8 SP): Desarrollo del CRUD completo para clientes, equipos, historial técnico y descuento automático de stock. (Estimación: 2 semanas)

  - Módulo 4 (5 SP): Lógica para carga, procesamiento y almacenamiento de fotografías de ingreso/egreso. (Estimación: 1 semana)

  - Configuración SMTP: Integración del servicio de correo saliente en Laravel para la preparación de notificaciones por email. (Estimación: 0.5 semanas)

- Entregable Sprint 3: Sistema funcional al 80%, con persistencia en MySQL y registro fotográfico operativo.

Sprint 4: Lógica Compleja, Diferenciadores y Release Final (Octubre - Noviembre)

- Objetivo: Integración de algoritmos de alta complejidad, generación de documentos, infraestructura de comunicaciones y cierre del proyecto.

- Tiempo estimado: 7 a 8 semanas. Dedicación exclusiva a los diferenciadores y la entrega final.

- Tareas y Módulos:

  - Módulos 5 y 6 (16 SP): Integración de librerías para generación de comprobantes en PDF (con código único), envío de emails SMTP con el comprobante adjunto, generación de Códigos QR dinámicos para la Garantía Digital y despliegue del túnel seguro con Ngrok para la resolución pública del QR desde móviles. (Estimación: 3 semanas)

  - Módulo 8 (13 SP): Desarrollo del algoritmo para la Lista de Prioridades (ordenamiento automático por urgencia, complejidad y tiempos de entrega). (Estimación: 2.5 semanas)

  - Módulo 9 (13 SP): Conexión final de los gráficos Chart.js con cruces de datos reales mediante consultas SQL avanzadas de facturación y costos. (Estimación: 2 semanas)

- Entregable Sprint 4: Sistema completo de administración, garantía digital con QR accesible mediante Ngrok, notificaciones por correo operativas y sitio web promocional integrado.